## Slide 1
مشروع فريق الإجتهاد
EMD Ejtihad DB

## Slide 2
عدد الصفحات: 64 صفحة
عدد الأعضاء: 9 أعضاء

## Slide 3
الإداريين: عضوين
راعي المشروع: دكتور بيرم زرتي
الإداريين: عضوين
راعي المشروع: دكتور بيرم زرتي

## Slide 4
استعماله من قبل الخريجين و اعضاء هيئة التدريس في المشاريع البرمجية

## Slide 5
قاعدة بيانات بأخطاء أقل من 2.5% من عدد الخانات
ب7035 خانة فإن الأخطاء ستكون أقل من 176 خانة

## Slide 6
Google Sheets, Proof-Hub PMS

## Slide 7
عدم اتساع الجدول الزمني للفصل الدراسي الحالي
عدم تسليم متطلبات واضحة من قبل الزبون قبل توقيع ميثاق المشروع
لم يتوقع معظم الأعضاء ثقل المشروع أمام المقررات المندرجين فيها

## Slide 8
من معايير نجاح المشروع:
وضوح المتطلبات
دراسة جدوى المشروع بالمقارنة بالجدول الزمني
دراسة جدوى المشروع بالمقارنة بالبورتفوليو للفريق و الأعضاء
دراسة تكلفة-المشروع:الفائدة-من-المشروع

## Slide 9
لم يستطع الفريق بسبب كل ذلك استعمال منصة ادارة المشاريع برووفهاب ليتم تعقب مهام كل عضو
لم يستطع بعض الأعضاء اكمال عمليات الإدخال للمعجم
لم يستطع الفريق كاملا مراجعة و تدقيق المدخلات
لم نستطع تسليم واجهة القراءة و الادخال

## Slide 11
استلام مشروع المادة من محاضر المجموعة الأخرى كزبون
يكون محاضر المجموعة الخاصة بالطالب راعي للمشروع
يعطي محاضر الطالب درجات ادارة المشاريع
يقيم الزبون (المحاضر الأخر) مشروع الفريق
تقبل رفض الاندراج في مشروع في الفصول الإستثنائية